附件1

重  点  任  务  分  工  表

| 重 点 任 务 |  |  | 责 任 部 门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要任务 | （一）编制改造规划 | 各盟行政公署、市人民政府，各旗县（市、区）人民政府要全面摸清本辖区城镇老旧小区数量及小区户数、建筑面积、产权性质、建成时间、改造内容现状等基本情况，建立城镇老旧小区改造项目库。各地区既要紧紧抓住中央支持城镇老旧小区改造的政策机遇，也要考虑本地区财政承受能力等实际情况，组织制定2021—2025年城镇老旧小区改造规划和年度改造计划。 | 自治区住房城乡建设厅、发展改革委、财政厅按职责分工负责；各盟行政公署、市人民政府，各旗县（市、区）政府负责落实。 |
|  | （二）多方筹措资金 | 加大政府支持力度。积极争取保障性安居工程中央预算内投资和中央财政专项资金支持。自治区人民政府继续加大对城镇老旧小区改造支持力度。自治区组织发行的地方政府一般债券和专项债券重点向城镇老旧小区改造倾斜。各盟行政公署、市人民政府，各旗县（市、区）人民政府可统筹整合与城镇老旧小区改造和社区服务提升相关的资金用于城镇老旧小区改造。 | 自治区住房城乡建设厅、发展改革委、财政厅按职责分工负责；各盟行政公署、市人民政府，各旗县（市、区）人民政府负责落实。 |
| 主要任务 | （二）多方筹措资金 | 落实居民出资责任。按照谁受益、谁出资的原则，建立居民合理分担机制，发动居民采取据实分摊、让渡公共收益、使用（补交）专项维修资金等方式自筹资金。各地区可根据实际明确居民出资比例。支持小区居民提取住房公积金，用于加装电梯等自住住房改造。鼓励居民通过个人捐资捐物、投工投劳等形式，支持改造工作。 | 自治区住房城乡建设厅负责；各盟行政公署、市人民政府，各旗县（市、区）人民政府负责落实。 |
|  |  | 推动社会力量出资。引导专业经营单位履行社会责任，出资参与老旧小区改造。对具备市场化运作条件的社区养老、托幼、医疗、助餐、超市、家政等社区服务业态，运用市场化手段，吸引社会资金参与。认真执行城镇老旧小区改造税费优惠政策。鼓励各地区积极探索城镇老旧小区改造的金融支持政策。 | 自治区住房城乡建设厅、发展改革委、财政厅、教育厅、卫生健康委、民政厅、商务厅、体育局，内蒙古税务局按职责分工负责；各盟行政公署、市人民政府，各旗县（市、区）人民政府负责落实。 |
| 主要任务 | （三）加快审批进度 | 各地区要结合工程建设项目审批制度改革，建立城镇老旧小区改造项目审批绿色通道，精简城镇老旧小区改造项目审批事项和环节，切实简化立项、用地、规划、建设、验收、市政公用等手续，构建快速审批流程。不涉及土地权属变化的项目，可用已有用地手续等材料作为土地证明文件。可由旗县（市、区）人民政府组织有关部门联合审查改造方案，认可后由相关部门直接办理立项、用地、规划审批。不涉及建筑主体结构变动的低风险项目，实行项目建设单位告知承诺制的，可不进行施工图审查。 | 自治区住房城乡建设厅、自然资源厅、发展改革委、广电局，内蒙古通信管理局、内蒙古电力（集团）有限责任公司、国家电网内蒙古东部电力有限公司按职责分工负责；各盟行政公署、市人民政府，各旗县（市、区）人民政府负责落实。 |
|  | （四）抓好项目实施 | 各旗县（市、区）人民政府要明确城镇老旧小区改造项目的建设单位，积极引导居民参与改造，牵头统筹协调水、电、气、暖、通信等专营单位开展小区内以及与小区直接相关的基础设施联动改造，切实将专营单位行业改造计划与城镇老旧小区改造计划有效对接，统筹推进。要合理安排改造时间和施工时序，提高改造施工效率。对列入年度中央补助支持改造年度计划的项目，必须在当年开工，当年完工或基本完工。管线专营单位要全程参与相关工程的改造。项目竣工后，建设单位要按规定组织相关责任主体、管线专营单位和街道、社区、居民代表等对项目进行联合竣工验收。 | 自治区住房城乡建设厅、自然资源厅、教育厅、民政厅、体育局、卫生健康委、广电局，内蒙古通信管理局、内蒙古电力（集团）有限责任公司、国家电网内蒙古东部电力有限公司按职责分工负责；各盟行政公署、市人民政府，各旗县（市、区）人民政府负责落实。 |
| 主要任务 | （五）确保质量安全 | 各地区对房屋建筑或其他建筑物、构筑物的改造，必须在确保结构安全的前提下进行。涉及到结构改造时，应委托原设计单位或有相应资质的设计、施工单位进行相应设计和施工。有消防设施的老旧小区，应维护完善消防配套设施；没有消防设施的老旧小区，应根据小区条件增加消防设施，确保小区消防设施完善有效。有条件的地区可将智能化安防系统建设纳入城镇老旧小区改造中统一实施。地方各级人民政府和相关部门要按照相关规定，加强对改造工程全过程质量安全监管，加大对加装电梯施工的巡查力度，落实工程质量、安全生产、文明施工、扬尘治理等管理要求。 | 自治区住房城乡建设厅负责；各盟行政公署、市人民政府，各旗县（市、区）人民政府负责落实。 |
|  | （六）开展示范引领 | 实施城镇老旧小区改造完善提升类改造试点，探索建立统筹协调、动员居民参与、项目生成、政府与居民合理共担成本、市场化参与、金融机构支持、项目推进、存量资源整合利用、长效管理等机制，自治区将给予示范项目专项资金支持。2020年重点做好14个试点示范项目实施工作，形成可复制、可推广的经验。 | 自治区住房城乡建设厅负责；相关盟行政公署、市人民政府，旗县（市、区）人民政府负责落实。 |
| 主要任务 | （七）加强后续管理 | 进一步明晰改造后居民用户终端外的供水、供热、供电、通信等各类管网和设施产权，建立运营维护长效机制。 | 自治区住房城乡建设厅、广电局，内蒙古通信管理局、内蒙古电力（集团）有限责任公司、国家电网内蒙古东部电力有限公司按职责分工负责；各盟行政公署、市人民政府，各旗县（市、区）人民政府负责落实。 |
|  |  | 加强已改造小区的物业管理。发挥街道社区的领导和协调作用，积极组织成立业主委员会，确定管理模式、服务内容和收费标准，做到物业管理全覆盖。建立健全基层党组织领导，业主委员会、物业服务企业、相关职能部门参与的联席会议机制，引导居民协商确定改造后小区的管理模式、管理规约及业主议事规则，共同维护改造成果。 | 自治区住房城乡建设厅负责；各盟行政公署、市人民政府，各旗县（市、区）人民政府负责落实。 |
| 主要任务 | （八）利用存量资源 | 根据实际情况，合理拓展改造实施单元，推进相邻片区联动改造，加强服务设施、公共空间共建共享。整合社区服务投入和资源，统筹利用周边国有资产闲置房源、社区居委会闲置用房、闲置锅炉房等资源，增设养老等各类服务设施。利用小区内外存量土地和拆违腾退土地建设各类配套设施和公共服务设施。在不违反规划且征得居民等同意的前提下，允许利用小区及周边存量土地建设各类环境及配套设施和公共服务设施。其中，对利用小区内空地、荒地、绿地及拆除违法建设腾空土地等加装电梯和建设各类设施的，可不增收土地价款；涉及利用闲置用房等存量房屋建设各类公共服务设施的，可在一定年期内暂不办理变更用地主体和土地使用性质的手续。 | 自治区住房城乡建设厅、自然资源厅、教育厅、民政厅、卫生健康委按职责分工负责；各盟行政公署、市人民政府，各旗县（市、区）人民政府负责落实。 |
| 保障措施 | （一）加强组织领导 | 成立由自治区人民政府分管领导为召集人的自治区城镇老旧小区改造厅际联席会议制度。各盟行政公署、市人民政府，各旗县（市、区）人民政府对本地区城镇老旧小区改造工作负主体责任，要成立由主要领导或分管领导任组长的工作领导小组，主要领导要靠前指挥，分管领导要抓好落实。各盟市可结合实际制定本地区城镇老旧小区改造工作实施细则。充分发挥基层组织在城镇老旧小区改造中的主导作用，街道、社区要统筹协调业主委员会、物业服务企业等，做好城镇老旧小区改造组织发动、群众意愿征集、化解处理矛盾纠纷等工作。 | 自治区住房城乡建设厅牵头，联席会议成员单位按职责分工负责；各盟行政公署、市人民政府，各旗县（市、区）人民政府负责落实。 |
| 保障措施 | （二）明确部门职责 | 充分发挥自治区城镇老旧小区改造厅际联席会议制度的作用，各相关部门、单位要加强协同配合、形成工作合力，构建齐抓共管的全区城镇老旧小区改造工作格局。自治区住房城乡建设厅要加强督促指导和工作调度，建立健全年度改造计划进度月报制度，按月通报各盟市进展情况，指导做好年度改造计划任务绩效评价等相关工作。 | 自治区住房城乡建设厅牵头，联席会议成员单位按职责分工负责；各盟行政公署、市人民政府，各旗县（市、区）人民政府负责落实。 |
|  | （三）加强宣传引导 | 各地区、各相关部门要充分利用各种媒体，广泛宣传城镇老旧小区改造政策和“美好环境与幸福生活共同缔造”理念，加大优秀项目、典型案例的宣传力度，提高社会公众对城镇老旧小区改造重要性的认识，着力引导群众转变观念，变“要我改”为“我要改”，形成社会广泛支持、群众积极参与良好氛围。 | 自治区住房城乡建设厅牵头，联席会议成员单位按职责分工负责；各盟行政公署、市人民政府，各旗县（市、区）人民政府负责落实。 |